## Slide 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
GIẢNG VIÊN: CAO THANH SƠN
NHÓM 16
HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN CAFE

## Slide 2
SINH VIÊN
THỰC HIỆN
Nguyễn Mạnh Tường
Phạm Ngọc Tú
Dương Đình Tướng
Sinh viên thực hiện

## Slide 3
Tiến độ thực hiện :

## Slide 4
Báo cáo tiến độ
Ngày báo cáo : 8/4/2019
Công việc I
1.1 Nội dung công việc : Khảo sát
1.2 Thời gian thực hiện : 8/3 – 15/3/2019
1.3 Kết quả :
- Khảo sát quy trình quản lý các quán café
- Mức độ hài lòng về việc sử dụng phần mềm quản lý hiện thời
1.4 Tài liệu đính kèm : File Khảo sát

## Slide 5
Báo cáo tiến độ
Ngày báo cáo : 8/4/2019
2. Công việc II
2.1 Nội dung công việc : Phân tích hệ thống
2.2 Thời gian thực hiện : 17/3 – 30/3/2019
2.3 Kết quả :
- Mục đích và yêu cầu
- Nhiệm vụ chung
- Tổ chức quản lý
- Đánh giá ưu, nhược điểm
2.4 Tài liệu đính kèm : File Phân tích bài toán

## Slide 6
Báo cáo tiến độ
Ngày báo cáo : 8/4/2019
3. Công việc III
3.1 Nội dung công việc : Thiết kế CSDL
3.2 Thời gian thực hiện : Từ 22/3/2019
3.3 Tài liệu đính kèm : File QLCF.sql

## Slide 7
Database Diagrams :
Cơ sở dữ liệu :

## Slide 8
Báo cáo tiến độ
Ngày báo cáo : 8/4/2019
4. Công việc IV
4.1 Nội dung công việc : Thiết kế giao diện
4.2 Thời gian thực hiện : Từ 1/4/2019
4.3 Kết quả :
- Giao diện đầy đủ chức năng
- Đơn giản, dễ dàng sử dụng
4.4 Tài liệu đính kèm :

## Slide 9
Form Login

## Slide 10
Form quản lý các bàn

## Slide 11
Form quản lý chi tiết

## Slide 12
Form quản lý tài khoản

## Slide 13: Nhóm 16
In Progress
Done
Thiết kế giao diện
Hoàn thiện CSDL
Khảo sát
Phân tích hệ thống